9

Prozessorientierter Projektbericht

Tante Emma Laden

Filiz Neumann, Igor Stoljarow, Patrick Lindner, Tatjana Krämer

07.06.2017

Anmerkungen zum folgenden Dokument

Verweise

Inhaltsverzeichnis

Zeit

Anhang

# Projektantrag

Auszubildende: Filiz Neumann, Igor Stoljarow, Patrick Lindner, Tatjana Krämer

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Fach: Anwendungsentwicklung

Inhaltsverzeichnis

Projektantrag	II

1. Projektinitialisierung	1

1.1 Projektumfeld	1

1.1.1 Problembeschreibung	1

1.1.2 Organisatorisches Umfeld	1

1.1.3 Technisches Umfeld	1

1.1.4 Festlegung des Projektziels	1

1.1.5 Kick Off Meeting	1

2. Projektplanung	2

2.1 Analysephase	2

2.1.1 Organisation der Projektgruppe	2

2.1.2 Wahl des Vorgehensmodells	2

2.1.3 Lastenheft	3

2.2 Definitionsphase	3

2.2.1 Pflichtenheft	3

2.2.2 Projektstruktur- und Meilensteinplanung	3

2.2.3 Arbeitspakete und Ressourcenplanung	4

2.2.4 Testkonzept	4

2.3  Entwurfsphase	5

2.3.1 Softwarearchitektur	5

2.3.2 Anwendungsfalldiagramm	5

2.3.3 Programmablaufpläne	5

2.3.4 Klassendiagramm	5

2.3.5 Entity-Relationship-Diagramm	5

2.3.6 Testfallplanung	6

3. Durchführungsphase	6

3.3 Implementierung	6

3.3.1 Programmierung	6

3.3.2 Testdurchführung	6

3.3.3 Testprotokolle	6

4. Projektabschluss	6

4.1 Abgabe	6

4.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	7

4.3 Prozessorientierter Projektbericht	7

4.4 Projektreflexion	7

# 1. Projektinitialisierung

## 1.1 Projektumfeld

### 1.1.1 Problembeschreibung

Der Kioskladen „Bei Emma“ möchte ihre Dienstleistungen verbessern. Zurzeit wird das Geschäft durch die Zettelwirtschaft der Ladenbesitzerin geregelt. Unteranderem betrifft das die folgenden Aufgaben: Auslieferung der Waren, Warenbestandskotrolle oder die Warenbestellung. Da es oft zu Missverständen kommt und eine Verwaltung der Artikelbestellung auf Dauer nicht möglich ist, soll ein Verwaltungssystem Abhilfe schaffen.

### 1.1.2 Organisatorisches Umfeld

Das Projekt wird in der Berufsschule in einer Kleingruppe von vier Schülern durchgeführt. Hierzu stehen 5 Termine à 3 Zeitstunden zur Verfügung. Abgabetermin ist der 07.06.2017.

### 1.1.3 Technisches Umfeld

Das zu entwickelnde System wird mit Java 8 und MySQL Datenbank entwickelt. Als Anbindung für die Datenbank haben wir uns für die „Apache Commons DBUtils“ Bibliothek entschieden, da diese automatisch die Datenbank Entitäten in die Java Modelle abbildet und wir dennoch eigene SQL Abfragen schreiben können und somit entscheiden können was und wie die Modelle Abgebildet werden sollen. Alternativ hätten wir das Hibernate Framework verwenden können, doch aus Komplexitätsgründen haben wir uns für das JDBC Konzept von Apache Commons entschieden.

Das Frontend wird auch in Java 8 entwickelt. Dafür benutzen wir das Vaadin Framework, was uns erlaubt eine schnelle und simple Frontendanwendung zu schreiben. Die Alternativen wie Spring MVC oder Frontend und Backend zu trennen und anderen Sprachen wie PHP oder ReactJS zu verwenden haben aus Zeitgründen abgelehnt. Bei der Trennung der Logik hätten wir einen Backend REST Server und einen Frontend REST Client entwerfen müssen, die miteinander kommunizieren. Die Aufsetzung des Spring MVC Frameworks dauert zu lange und ist komplex in ihrer Wartung.

### 1.1.4 Festlegung des Projektziels

Ziel dieses Projektes ist, dass der Tante-Emma-Laden ohne die Zettelwirtschaft der Ladenbesitzerin auskommt. Die Bestellung und die Verwaltung der Waren sollen über eine einfache Webapplikation gesteuert werden. Außerdem soll so ein verbesserter Service des Ladens realisiert werden.

Außerdem wird dieses Projekt durchgeführt, damit wir als Schüler schon mal einen Einblick in den Ablauf des Abschlussprojektes gelangen.

### 1.1.5 Kick Off Meeting

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1,5 h |
| --- | --- | --- | --- |

Der Startschuss des Projekts wurde durch ein Kick-Off Meeting mit unseren Lehrern gegeben. Hier wurden das Lastenheft und die Projektvoraussetzungen genau definiert. Diese Dokumente wurden uns im Anschluss zur Verfügung gestellt.

# 2. Projektplanung

### 2.1 Analysephase

In der Analyse Phase haben wir den ersten Einblick in das Projekt erhalten. Unser Ziel war es, das den Projektauftrag genau zu analysieren und unsere Gruppe zu organisieren.

### 2.1.1 Organisation der Projektgruppe

| Zuständig | Alle | Dauer: | 0,25 h |
| --- | --- | --- | --- |

Zur optimalen Bildung von Arbeitspaketen, haben wir uns untereinander abgestimmt, wer als Hauptverantwortlicher und somit Ansprechpartner für verschiedene Teilbereiche zuständig ist. Hier haben wir uns anhand der Wünsche, aber auch der Fähigkeiten der einzelnen Projektmitglieder geeinigt.

| Kompetenzverteilung unserer Gruppe: |  |
| --- | --- |
| Igor Stoljarow | Gruppenleitung |
| Filiz Neumann | Qualitätssicherung |
| Tatjana Krämer | POB |
| Patrick Lindner | Programmierung |

### 2.1.2 Vorgehensmethode

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Da die Ausarbeitung eines Vorgehensmodells den Zeitrahmen sprengen würde, haben wir uns eine eigene Vorgehensmethode überlegt. Anhand der Kompetenzverteilung haben wir uns grobe Aufgabenbereiche überlegt und diese gerecht verteilt. Nach Erstellung des Pflichtenhefts haben wir die Aufgaben weiter gesplittet und definiert. Jede Woche haben wir uns im Unterricht getroffen und besprochen was gemacht wurde und was noch zu tun ist. Die Aufgaben wurden von einzelnen Personen übernommen und fortgeführt.

### 2.1.3 Lastenheft

Der ausführliche Projektauftrag wurde von unseren Lehrern als Lastenheft dokumentiert und im Kick-Off Meeting präsentiert.

### 2.2 Definitionsphase

In der Definitionsphase haben wir uns vorgenommen, das Projekt aus dem Kick-Off Meeting und dem Lastenheft heraus zu definieren. Außerdem haben wir die bereits erstellten Aufgabenbereiche genauer definiert und daraus Arbeitspakete gebildet. Hierzu haben wir uns Fachkonzept und DV-Konzept nochmal genau angeschaut, um die Zielverfolgung im Auge zu behalten.

### 2.2.1 Pflichtenheft

| Zuständig | Kraemer, Stoljarow, Neumann | Dauer: | 2,5h |
| --- | --- | --- | --- |

Aufbauend zum Lastenheft und des Kick-Off Meetings konnte ein abgestimmtes Pflichtenheft entworfen werden. Hier standen die Zielbestimmung und der Produkteinsatz im Vordergrund. Außerdem haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, da die Anwendung von Mitarbeitern und Kunden mit unterschiedlichen EDV-Kenntnissen genutzt wird.

Die Benutzerlayouts wurden frei von uns entworfen und können Abweichen.

Aufgrund der eingeschränkten Zeitvorgabe, stand die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht im Vordergrund und wurde weggelassen.

Die Wartung und Pflege des Produktes ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Die Verfassung eines Pflichtenhefts war für alle von uns neu. Da nur wenige Kenntnisse in diesem Bereich vorhanden waren, hat unsere Zeiteinschätzung hier nicht gestimmt. Wir haben uns um ca. 1 Stunde verschätzt.

### 2.1.2 Projekt und Zeitplanung

In einer Excel-Liste haben wir grobe Aufgabenbereiche unterteilt, welche wir aus den Anforderungen des Pflichtenhefts abgeleitet haben. Jeder hatte nun die Möglichkeit, sich geeignete Aufgaben für sich herauszusuchen. Anschließend haben wir eine Zeiteinschätzung vorgenommen, diese war allerdings nicht so einfach, da wir nur wenige Erfahrungswerte in manchen Bereichen besaßen. In diesen Bereichen haben wir dann einfach geschätzt. Zu unserer Überraschung, hat diese Zeiteinplanung gut gepasst. Abweichungen haben sich zum Glück zu beiden Seiten wieder ausgeglichen. 
Zur Erstellung diverser Dokumente haben wir uns auf die Programme Microsoft Visio 2013 und Umlet geeinigt. Diese haben wir gewählt, da wir alle schon mit diesen Programmen gearbeitet haben und diese die Ansprüche vollkommen abdecken.

### 2.1.3 Projektstrukturplanung

| Zuständig | Kraemer | Dauer: | 0,5 h |
| --- | --- | --- | --- |

Um das Projekt gerade am Anfang übersichtlich und gegliedert zu gestalten, haben wir aus unserer Excel Liste heraus einen Projektstrukturplan(Anhang) erstellt.  Dieser teilt das Projekt in klar definierte Phasen, die uns dabei geholfen haben, eine klare Struktur in den Ablauf der Aufgaben zu bringen. Außerdem konnten die bereits gebildeten Arbeitspakete besser unterteilt und in Teilaufgaben gegliedert werden.

### 2.1.3 Meilensteinplanung

| Zuständig | Krämer | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Zur Qualitätssicherung haben wir Meilensteine gebildet und diese in einem Meilensteinplan festgehalten. Die Meilensteine dienen zur Überprüfung des Projektfortschritts und sollen dabei helfen, zeitliche Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die erstellten Meilensteine haben wir ebenfalls in unserem Projektstrukturplan mit eingebaut.

Abb. 1  Meilensteinplan

### 2.2.3 Arbeitspakete und Ressourcenplanung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Aus dem Projektstrukturplan und der Kompetenzverteilung heraus, konnten wir gerecht verteilte Arbeitspakete für alle bilden. Hier wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben für die Zuständigen machbar und im zeitlichen Rahmen umzusetzen sind. Außerdem haben wir als qualitätssichernde Maßnahme bei komplexeren Aufgaben mehrere Zuständige eingetragen, sodass bei einem Ausfall, die Fertigung des Produkts gesichert ist.

### 2.2.4 Testkonzept

| Zuständig | Filiz | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

QS

### 2.3  Entwurfsphase

In der Entwurfsphase haben wir darauf geachtet, DV Konzept und Fachkonzept differenziert zu beachten. Hauptsächlich haben wir Entwurfsdokumente zum DV Konzept entwickelt.

Abb erstellen

### 2.3.1 Softwarearchitektur

| Zuständig | Patrick, Igor | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 2.3.2 Anwendungsfalldiagramm

| Zuständig | Filiz | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Das sogenannte Use-Case Diagramm wurde bereits in einer vorherigen Unterrichtseinheit erstellt und leicht modifiziert wiederverwendet werden.

### 2.3.3 Programmablaufpläne

| Zuständig | alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Igor

### 2.3.4 Klassendiagramm

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1,5h |
| --- | --- | --- | --- |

Das entworfene Klassendiagramm haben wir ebenfalls in einer vorherigen Unterrichtseinheit entworfen und konnte mit leichten Abänderungen und Vereinfachungen in diesem Projekt wiederverwendet werden.

### 2.3.5 Entity-Relationship-Diagramm

| Zuständig | Krämer, Neumann | Dauer: | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |

Nachdem das Klassendiagramm erstellt wurde, konnte das ERD entwickelt werden. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, da wir dieses im Unterricht ausführlich behandelt haben.

Die Erstellung des ERD war relativ simpel, da wir uns auf die Grundfunktionen beschränkt haben. Somit haben wir eine kleine Zeitersparnis gewonnen und einen Ausgleich zur Verschätzung des Pflichtenhefts geschafften. Unser Zeitkonto war somit wieder bei null.

### 2.3.6 Testfallplanung

| Zuständig | Igor Filiz | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Anhänge: 
Testfallkatalog, Klassendiagramme, Kommentierter Quelltext,  PAP, ERD

# 3. Durchführungsphase

## 3.3 Implementierung

### 3.3.1 Programmierung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

### 3.3.2 Testdurchführung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

### 3.3.3 Testprotokolle

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

# 4. Projektabschluss

## 4.1 Abgabe

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Das Projekt wurde am 07.06.2017 erfolgreich im Zeitrahmen abgeschlossen. Die Dateien wurden bis zum Abend ordnungsgemäß hochgeladen und zur Bewertung weitergegeben. Aufgrund der eingeschränkten Zeit, konnten nicht alle Muss und Wunschkriterien umgesetzt werden.

## 4.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

In unserem Projekt haben wir aus Zeitgründen keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt.

## 4.3 Prozessorientierter Projektbericht

| Zuständig | Kraemer | Dauer: | 8h |
| --- | --- | --- | --- |

Die Erstellung des Projektorientierten Berichts war anfangs sehr ungewohnt und aufwendig, da noch keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich vorhanden waren. Jedoch konnte man alles ziemlich gut dokumentieren, da wir in unserer Gruppe gut strukturiert und organisiert waren. Da wir jede Woche einen Wochenbericht geschrieben haben, konnte man nochmal das ganze Projekt reflektieren und der POB konnte am Ende ohne Probleme fertig gestellt werden.

## 4.4 Projektreflexion

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Filiz:

Igor:

Patrick:

Tatjana:

| Anlage A | Lastenheft |
| --- | --- |

| Anlage B | Lastenheft |
| --- | --- |

| Anlage C | Fachkonzept DV Konzept |
| --- | --- |

| Anlage D | Pflichtenheft |
| --- | --- |

| Anlage E | Benutzerlayouts |
| --- | --- |

| Anlage F | Aufgabenverteilung |
| --- | --- |

| Anlage G | Projektstrukturplan |
| --- | --- |

| Anlage H | Meilensteinplan |
| --- | --- |

| Anlage I | QS |
| --- | --- |

| Anlage J | Aktivitätsdiagramm |
| --- | --- |

| Anlage J | Use Case |
| --- | --- |

| Anlage K | Programmablaufpläne |
| --- | --- |

| Anlage L | Klassendiagramm |
| --- | --- |

| Anlage M | ERD |
| --- | --- |