9

Prozessorientierter Projektbericht

Tante Emma Laden

Filiz Neumann, Igor Stoljarow, Patrick Lindner, Tatjana Krämer

07.06.2017

# Projektantrag

Auszubildende: Filiz Neumann, Igor Stoljarow, Patrick Lindner, Tatjana Krämer

Ausbildungsberuf: Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Fach: Anwendungsentwicklung

Inhaltsverzeichnis

Projektantrag	II

1. Projektinitialisierung	1

1.1 Projektumfeld	1

1.1.1 Problembeschreibung	1

1.1.2 Organisatorisches Umfeld	1

1.1.3 Technisches Umfeld	1

1.1.4 Festlegung des Projektziels	1

1.1.5 Kick Off Meeting	1

2. Projektplanung	2

2.1 Analysephase	2

2.1.1 Organisation der Projektgruppe	2

2.1.2 Wahl des Vorgehensmodells	2

2.1.3 Lastenheft	3

2.2 Definitionsphase	3

2.2.1 Pflichtenheft	3

2.2.2 Projektstruktur- und Meilensteinplanung	3

2.2.3 Arbeitspakete und Ressourcenplanung	4

2.2.4 Testkonzept	4

2.3  Entwurfsphase	5

2.3.1 Softwarearchitektur	5

2.3.2 Anwendungsfalldiagramm	5

2.3.3 Programmablaufpläne	5

2.3.4 Klassendiagramm	5

2.3.5 Entity-Relationship-Diagramm	5

2.3.6 Testfallplanung	6

3. Durchführungsphase	6

3.3 Implementierung	6

3.3.1 Programmierung	6

3.3.2 Testdurchführung	6

3.3.3 Testprotokolle	6

4. Projektabschluss	6

4.1 Abgabe	6

4.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	7

4.3 Prozessorientierter Projektbericht	7

4.4 Projektreflexion	7

# 1. Projektinitialisierung

## 1.1 Projektumfeld

### 1.1.1 Problembeschreibung

Der Kioskladen „Bei Emma“ möchte ihre Dienstleistungen verbessern. Zurzeit wird das Geschäft durch die Zettelwirtschaft der Ladenbesitzerin geregelt. Unteranderem betrifft das die folgenden Aufgaben: Auslieferung der Waren, Warenbestandskotrolle, Warenbestellung oder Verwaltung des Arbeitsplans. Da es oft zu Missverständen kommt und eine Verwaltung der Artikelbestellung auf Dauer nicht möglich ist, soll ein Verwaltungssystem Abhilfe schaffen.

### 1.1.2 Organisatorisches Umfeld

Das Projekt wird in der Berufsschule in einer Kleingruppe von vier Schülern durchgeführt. Hierzu stehen 5 Termine à 3 Zeitstunden zur Verfügung.

### 1.1.3 Technisches Umfeld

Das zu entwickelnde System wird mit Java 8 und einer Anbindung zu einer MySQL Datenbank entwickelt. Das Frontend wird mit Vaadin entwickelt und hierzu wird ein Tomcat Server benötigt.

### 1.1.4 Festlegung des Projektziels

Ziel dieses Projektes ist, dass der Tante-Emma-Laden ohne die Zettelwirtschaft der Ladenbesitzerin auskommt. Alles soll über eine Webanwendung gesteuert werden. Außerdem soll so ein verbesserter Service des Ladens realisiert werden.

Außerdem wird dieses Projekt durchgeführt, damit wir als Schüler schon mal einen Einblick in den Ablauf des Abschlussprojektes haben.

### 1.1.5 Kick Off Meeting

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1,5 h |
| --- | --- | --- | --- |

Der Startschuss des Projekts wurde durch ein Kick-Off Meeting mit unseren Lehrern gegeben. Hier wurden das Lastenheft und die Projektvoraussetzungen genau definiert.

Anhang Lastenheft, Kick-Off Dokument

# 2. Projektplanung

### 2.1 Analysephase

In der Analyse Phase haben wir den ersten Einblick in das Projekt erhalten.

### 2.1.1 Organisation der Projektgruppe

Zur optimalen Bildung von Arbeitspaketen, haben wir uns untereinander abgestimmt, wer als Hauptverantwortlicher und somit Ansprechpartner für verschiedene Teilbereiche zuständig ist. Hier haben wir uns anhand der Wünsche, aber auch der Fähigkeiten der einzelnen Projektmitglieder geeinigt.

| Igor Stoljarow | Gruppenleitung |
| --- | --- |
| Filiz Neumann | Qualitätssicherung |
| Tatjana Krämer | POB |
| Patrick Lindner | Programmierung |

Anhang Excel-Liste Arbeitspakete

### 2.1.2 Wahl des Vorgehensmodells

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Da wir mit mehreren Entwicklern an diesem Projekt arbeiten, haben wir uns auf das Scrum-Vorgehensmodell entschieden, da hier das gesamte Entwicklerteam die gleichen Rechte und Pflichten besitzt und die Kompetenzverteilung innerhalb der Gruppe trotzdem erhalten bleibt. Zudem kommt, dass die Flexibilität und Transparenz durch das Scrum Modell hervorragend unterstützt wird, welches die Arbeitsweise mit mehreren Entwicklern erleichtert. Außerdem können die gebildeten Arbeitspakete in weitere Sprints unterteilt werden. (Verweiß auf 2.2.3)

Als Scrum Master haben wir unsere betreuenden Lehrer festgelegt. Diese gehören nicht zum Entwicklerteam, stehen jedoch jederzeit bei Fragen zur Verfügung, damit das Projekt gelingt.

Ein Product Owner ist in unserem Projekt nicht relevant.

Scrum Modell

### 2.1.3 Lastenheft

Der ausführliche Projektauftrag wurde von unseren Lehrern als Lastenheft dokumentiert und im Kick-Off Meeting präsentiert.

### 2.2 Definitionsphase

In der Definitionsphase haben wir uns vorgenommen, das Projekt aus dem Kick-Off Meeting und dem Lastenheft heraus zu definieren. Außerdem haben wir Aufgabenbereiche definiert und Arbeitspakete gebildet. Hierzu haben wir uns Fachkonzept und DV-Konzept nochmal genau angeschaut, um die Zielverfolgung im Auge zu behalten.

### 2.2.1 Pflichtenheft

| Zuständig | Kraemer, Stoljarow, Neumann | Dauer: | 2,5h |
| --- | --- | --- | --- |

Aufbauend zum Lastenheft und des Kick-Off Meetings konnte ein abgestimmtes Pflichtenheft entworfen werden. Hier standen die Zielbestimmung und der Produkteinsatz im Vordergrund. Außerdem haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, da die Anwendung von Mitarbeitern und Kunden mit unterschiedlichen EDV-Kenntnissen genutzt wird.

Die Benutzerlayouts wurden frei von uns entworfen.

Aufgrund der eingeschränkten Zeitvorgabe, stand die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht im Vordergrund.

Die Wartung und Pflege des Produktes ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Die Verfassung eines Pflichtenhefts war für alle neu. Da nur wenige Kenntnisse in diesem Bereich vorhanden waren, hat unsere Zeiteinschätzung nicht komplett gepasst.

Pflichtenheft, Benutzerlayouts

### 2.1.2  Projekt und Zeitplanung

In einer Excel-Liste haben wir grobe Aufgabenbereiche unterteilt, welche wir aus den Anforderungen des Pflichtenhefts abgeleitet haben. Jeder hatte nun die Möglichkeit, sich geeignete Aufgaben für sich herauszusuchen. Anschließend haben wir eine Zeiteinschätzung vorgenommen, diese war allerdings nicht so einfach, da wir keine bis wenige Erfahrungswerte in manchen Bereichen besaßen. Hier haben wir dann einfach geschätzt. Zur Erstellung diverser Dokumente haben wir uns auf die Programme Microsoft Visio 2013 und Umlet geeinigt.

### 2.1.3 Projektstrukturplanung

| Zuständig | Kraemer | Dauer: | 0,5 h |
| --- | --- | --- | --- |

Um das Projekt gerade am Anfang übersichtlich und gegliedert zu gestalten, haben wir, aus unserer Excel Liste heraus, einen Projektstrukturplan erstellt.  Dieser teilt das Projekt in klar definierte Phasen, die uns dabei geholfen haben, eine klare Struktur in den Ablauf der Aufgaben zu bringen. Außerdem konnten die bereits gebildeten Arbeitspakete besser unterteilt und in Aufgaben gegliedert werden.

### 2.1.3 Meilensteinplanung

| Zuständig | Krämer | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Zur Qualitätssicherung haben wir Meilensteine gebildet und diese in einem Meilensteinplan festgehalten. Die Meilensteine dienen zur Überprüfung des Projektfortschritts und sollen dabei helfen, zeitliche Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die erstellten Meilensteine haben wir ebenfalls in unserem Projektstrukturplan mit eingebaut.

Abb. 1  Meilensteinplan

### 2.2.3 Arbeitspakete und Ressourcenplanung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Aus dem Projektstrukturplan und der Kompetenzverteilung heraus, konnten wir gerecht verteilte Arbeitspakete für alle bilden. Hier wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben für die Zuständigen machbar und im zeitlichen Rahmen umzusetzen sind. Außerdem haben wir als qualitätssichernde Maßnahme bei komplexeren Aufgaben mehrere Zuständige eingetragen, sodass bei einem Ausfall, die Fertigung des Produkts gesichert ist.

### 2.2.4 Testkonzept

| Zuständig | Filiz | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 2.3  Entwurfsphase

In der Entwurfsphase haben wir darauf geachtet, DV Konzept und Fachkonzept differenziert zu beachten. Hauptsächlich haben wir Entwurfsdokumente zum DV Konzept entwickelt.

Abb erstellen

### 2.3.1 Softwarearchitektur

| Zuständig | Patrick, Igor | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 2.3.2 Anwendungsfalldiagramm

| Zuständig | Filiz | Dauer: | 1h |
| --- | --- | --- | --- |

Das sogenannte Use-Case Diagramm wurde bereits in einer vorherigen Unterrichtseinheit

### 2.3.3 Programmablaufpläne

| Zuständig | alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Hierzu war leider keine Zeit

### 2.3.4 Klassendiagramm

| Zuständig | Alle | Dauer: | 1,5h |
| --- | --- | --- | --- |

Das entworfene Klassendiagramm haben wir bereits in einer vorherigen Unterrichtseinheit entworfen und konnte mit leichten Abänderungen und Vereinfachungen in diesem Projekt wiederverwendet werden.

### 2.3.5 Entity-Relationship-Diagramm

| Zuständig | Krämer, Neumann | Dauer: | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |

Nachdem das Klassendiagramm erstellt wurde, konnte das ERD entwickelt werden. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, da wir dieses im Unterricht ausführlich behandelt haben.

Die Erstellung des ERD war relativ simpel, da wir uns auf die Grundfunktionen beschränkt haben. Somit haben wir eine kleine Zeitersparnis gewonnen.

### 2.3.6 Testfallplanung

| Zuständig | Igor Filiz | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Anhänge: 
Testfallkatalog, Klassendiagramme, Kommentierter Quelltext,  PAP, ERD

# 3. Durchführungsphase

## 3.3 Implementierung

### 3.3.1 Programmierung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

### 3.3.2 Testdurchführung

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

### 3.3.3 Testprotokolle

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

nnnn

# 4. Projektabschluss

## 4.1 Abgabe

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Das Projekt wurde am 07.06.2017 erfolgreich im Zeitrahmen abgeschlossen. Die Dateien wurden bis zum Abend ordnungsgemäß hochgeladen und zur Bewertung weitergegeben. Aufgrund der eingeschränkten Zeit, konnten nicht alle Muss und Wunschkriterien umgesetzt werden.

## 4.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

In unserem Projekt haben wir aus Zeitgründen keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt.

## 4.3 Prozessorientierter Projektbericht

| Zuständig | Kraemer | Dauer: | 8h |
| --- | --- | --- | --- |

Die Erstellung des Projektorientierten Berichts war anfangs sehr ungewohnt und aufwendig, da noch keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich vorhanden waren. Jedoch konnte man alles ziemlich gut dokumentieren, da wir in unserer Gruppe gut strukturiert und organisiert waren. Da wir jede Woche einen Wochenbericht geschrieben haben, konnte man nochmal das ganze Projekt reflektieren und der POB konnte am Ende ohne Probleme fertig gestellt werden.

## 4.4 Projektreflexion

| Zuständig | Alle | Dauer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Filiz:

Igor:

Patrick:

Tatjana:

| Anlage A | Lastenheft |
| --- | --- |

| Anlage A | Lastenheft |
| --- | --- |

| Anlage | Klassendiagramm |
| --- | --- |

| Anlage A | Pflichtenheft |
| --- | --- |

| Anlage A | ERD |
| --- | --- |