Meilensteinplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein | Zeitpunkt | Datum | Beschreibung |
| M1 | Abschluss der Analyse Phase | 03.05.2017 | Fachkonzept wurde vorgestellt |
| M2 | Abschluss der Planungsphase | 10.05.2017 | Planungsdokumente wurden erstellt |
| M3 | Abschluss der Entwurfsphase | 17.05.2017 | DV-Konzept wurde erstellt |
| M4 | Abschluss der Implementierungsphase | 31.05.2017 | Quellcode mit Inlinedokumentation wurde erstellt |
| M5 | Abschluss der Testphase | 31.05.2017 | Testfälle wurden getestet |
| M6 | Projektabschluss | 31.05.2017 | Projekt wurde erfolgreich abgegeben |